**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：3/7/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5130379023 | 姓名 | 欧阳三丰 |
| 学号 | 5110379084 | 姓名 | 刘玺炜 |
| 项目名称 | LoveBook图书分享交流平台 | | |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 计划起止日期 | 7.3-7.9 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成登录、注册和用户信息管理功能的后端开发 | 6.27-6.28 | 欧阳三丰、刘玺炜 | | 2 | 完成图书信息发布和浏览功能的后端开发 | 6.28-6.29 | 欧阳三丰、刘玺炜 | | 3 | 完成图书信息查询功能的后端开发 | 6.30 | 欧阳三丰、刘玺炜 | | | | |
| 预期成果：  《迭代计划》和《迭代评估报告》、《测试用例》和《测试报告》以及源代码和可执行代码。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1. 开发人员同时担任测试角色。应对方案：互相测试对方开发的部分代码。  2. 开发人员分隔两地，内部交流困难。应对方案：明确分工并加强团队交流。 | | | |