**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：4/8/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5130379023 | 姓名 | 欧阳三丰 |
| 学号 | 5110379084 | 姓名 | 刘玺炜 |
| 项目名称 | LoveBook图书分享交流平台 | | |
| 迭代名称 | 第五次迭代 | 计划起止日期 | 8.4-9.10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成前端与后端的连接与交互 | 8.4-8.15 | 欧阳三丰、刘玺炜 | | 2 | 在已完成基础功能的基础上进行优化（如搜索算法优化）和添加进阶功能（如图书交换、email通知、积分金币系统等） | 8.15-8.30 | 欧阳三丰、刘玺炜 | | 3 | 完成前端UI开发演示PPT和演示视频文件的制作，撰写《项目总结报告》并准备验收答辩。 | 8.30-9.10 | 欧阳三丰、刘玺炜 |   计划完成的进阶功能：  1.图书交换；  2.email通知；  3.通过ISBN编号添加书籍；  4.积分金币系统。  计划进行的后端优化：  1.搜索算法优化；  2.评论权限（如只能评论自己借阅过的书籍）； | | | |
| 预期成果：  《迭代计划》和《迭代评估报告》、《测试用例》和《测试报告》以及源代码、可执行代码、演示PPT和演示视频文件以及《项目总结报告》。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1. 开发人员同时担任测试角色。应对方案：互相测试对方开发的部分代码。  2. 开发人员分隔两地，内部交流困难。应对方案：明确分工并加强团队交流。 | | | |