**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：26/6/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5130379023 | 姓名 | 欧阳三丰 |
| 学号 | 5110379084 | 姓名 | 刘玺炜 |
| 项目名称 | LoveBook图书分享交流平台 | | |
| 迭代名称 | 初次迭代 | 计划起止日期 | 6.26-7.2 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 项目模型和架构的设计 | 6.27-6.28 | 欧阳三丰 | | 2 | 项目业务逻辑的分析与设计 | 6.28-6.29 | 欧阳三丰 | | 3 | 开发环境的搭建 | 6.30 | 欧阳三丰、刘玺炜 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| 预期成果：  《项目计划》、《软件架构文档》和分析设计模型（.oom） | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1. 架构设计欠佳导致重构。应对方案：仔细分析需求和用例，防止遗漏在架构中需要的模块。  2. 开发人员分隔两地，内部交流困难。应对方案：明确分工并加强团队交流。 | | | |