**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017.7.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5130379023 | 姓名 | 欧阳三丰 |
| 学号 | 5110379084 | 姓名 | 刘玺炜 |
| 项目名称 | LoveBook图书分享交流平台 | | |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 7.3-7.9 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  登录、注册和用户信息管理功能后端开发完成。  图书信息发布和浏览功能后端开发未完成。  图书信息查询功能后端开发未完成。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  由于其他项目需要时间，项目开发进度产生滞后。  不需要返工和更改但会影响到之后迭代的计划。 | | | |
| 经验和教训：  制定计划时需要考虑外部因素与开发人员实际情况，根据实际情况制定计划。 | | | |