**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017.9.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 5130379023 | 姓名 | 欧阳三丰 |
| 学号 | 5110379084 | 姓名 | 刘玺炜 |
| 项目名称 | LoveBook图书分享交流平台 | | |
| 迭代名称 | 第五次迭代 | 实际起止日期 | 8.4-9.10 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  前端与后端的连接与交互完成。  算法优化未完成。  进阶功能添加未完成。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  因为认为时间足够开始的时间抓的不够紧，导致迭代中后期遇到意外状况的情况下无法跟上项目计划进度。 | | | |
| 经验和教训：  应当合理利用好每一分的时间，以避免出现预料之外的状况导致项目进度滞后。 | | | |